Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Postgrado

MAESTRIA EN: “ARQUITECTURA Y DESARROLLO AVANZADO DE SOFTWARE”

PROYECTO

“ISSUE SEVERITY PREDICTION”

Integrantes:

Docente: Ph.D. Jheser Guzman

LA PAZ - BOLIVIA

2026

## 1. Resumen Ejecutivo

Este documento define la arquitectura y estrategia de implementación para un microservicio de Machine Learning que predice automáticamente el nivel de severidad de issues en el Mini-GitHub. El sistema utiliza modelos de clasificación supervisada entrenados con datasets públicos de GitHub para asignar etiquetas de severidad (CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW) a nuevos issues basándose en su contenido textual y metadatos.

Valor entregado:

- Priorización automática de issues

- Mejor organización de backlog

- Reducción de esfuerzo manual en triage

- Experiencia mejorada para usuarios

Alcance técnico:

- Entrenar modelo XGBoost/LightGBM con ~10,000 issues etiquetados

- Desplegar microservicio FastAPI independiente

- Integración con Issue Service existente vía API REST

- Pipeline de MLOps para reentrenamiento periódico

## 2. Definición del Problema

### 2.1 Contexto

En plataformas tipo GitHub, los issues se crean sin severidad definida o con asignación manual inconsistente. Esto causa:

- Priorización incorrecta: Issues críticos se pierden entre tareas menores

- Triage ineficiente: Team gasta tiempo clasificando manualmente

- Experiencia degradada: Usuarios no saben qué tan urgente es su reporte

El Mini-GitHub carece actualmente de mecanismo automático para estimar severidad. Las propuestas son:

- Dejar que el usuario lo ingrese (inconsistente)

- Triage manual post-creation (lento)

- Predicción automática con ML (propuesta) ✅

### 2.2 Oportunidad

Entrenar un modelo supervisado que:

- Lee título + descripción del issue

- Infiere severidad probable (CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW)

- Sugiere etiqueta al usuario en tiempo de creación

- Mejora continuamente con feedback

Beneficiarios:

- Usuarios: Priorizan mejor su reporte

- Team: Triage más rápido

- Producto: Issues mejor organizados

- Sistema: Base para automatización futura (auto-assignment, escalation)

### 2.3 Premisas

- Existen datasets públicos de GitHub con issues etiquetados por severidad

- La severidad correlaciona fuertemente con el contenido del issue (título + descripción)

- El modelo puede entrenarse en 2-3 semanas con recursos académicos

- La precisión del modelo será validada contra evaluadores humanos

## 3. Requerimientos

### 3.1 Requerimientos Funcionales

| ID | Enunciado | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-SEV-01 | El sistema debe clasificar issues en 4 categorías (CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW) | Alta |
| RF-SEV-02 | El modelo debe producir confianza (0.0-1.0) junto con la predicción | Alta |
| RF-SEV-03 | El endpoint debe procesar requests en < 500ms para <100 issues/min | Media |
| RF-SEV-04 | El sistema debe permitir reentrenamiento mensual con nuevos datos | Media |
| RF-SEV-05 | Las predicciones deben ser explicables (features más influyentes) | Media |

### 3.2 Requerimientos No Funcionales

| ID | Enunciado | Métrica | Dimensión |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-SEV-01 | Precisión global del modelo | ≥ 0.75 (F1-score macro) | Exactitud |
| RNF-SEV-02 | Recall mínimo por clase crítica | ≥ 0.70 para CRITICAL | Sensibilidad |
| RNF-SEV-03 | Latencia en predicción | < 200ms p95 | Performance |
| RNF-SEV-04 | Disponibilidad del servicio | 99.0% uptime | Confiabilidad |
| RNF-SEV-05 | Reentrenamiento sin downtime | Canary deployment | DevOps |

## 4. Dataset y Preparación

### 4.1 Dataset Kaggle

Dataset seleccionado: GitHub Bugs Prediction

URL: https://www.kaggle.com/datasets/anmolkumar/github-bugs-prediction

Descripción: Dataset de 30,000+ issues de GitHub reales, clasificadas por tipo (Bug, Feature, Question). Contiene título y descripción completa de cada issue, permitiendo análisis NLP para predicción de severidad.

Características del dataset:

Total de registros: ~30,000 GitHub issues
Clases originales: [Bug, Feature, Question]

MAPEO A SEVERIDAD (para este proyecto):
  - Bug (Critical)      → CRITICAL  (8-12%)
  - Bug (High Priority) → HIGH      (15-25%)
  - Feature Request     → MEDIUM    (40-50%)
  - Question/Docs       → LOW       (20-30%)

Campos disponibles:
  - title: Título del issue
  - body: Descripción/cuerpo completo
  - label: Clasificación (Bug/Feature/Question)
  - url: Enlace al issue original
  - repository: Nombre del repositorio
  - created_at: Timestamp de creación

Acceso:

- Descargar desde Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/anmolkumar/github-bugs-prediction

- CLI Kaggle: kaggle datasets download -d anmolkumar/github-bugs-prediction

### 4.2 Pipeline de Preparación

[Raw Kaggle Data]
        ↓
[EDA & Cleaning] → Remover duplicados, valores nulos
        ↓
[Tokenización] → Lowercase, remove punctuation, stopwords
        ↓
[Feature Engineering] → TF-IDF, embeddings, metadata
        ↓
[Train/Val/Test Split] → 70% / 15% / 15%
        ↓
[Balanced Sampling] → Oversample CRITICAL si es necesario
        ↓
[Ready for Training]

### 4.3 Features

Tipo 1: Texto (80% del peso)

- TF-IDF embeddings de título + descripción

- O: Sentence-BERT embeddings (más avanzado)

- N-gramas (1, 2, 3 gramas)

Tipo 2: Metadatos (20% del peso)

- Longitud del título (caracteres)

- Longitud de descripción

- Presencia de palabras clave críticas ("error", "crash", "blocking", "urgent")

- Cantidad de código/stacktraces en descripción

Tipo 3: Etiquetas (bonus)

- Si tiene etiqueta "bug" → incrementar peso CRITICAL/HIGH

- Si tiene "feature" → incrementar MEDIUM/LOW

## 5. Modelo Machine Learning

### 5.1 Arquitectura Propuesta

Modelo base: XGBoost o LightGBM (classification)

Input: [título, descripción, metadatos]
   ↓
[Vectorización] → TF-IDF (dimensión 300)
   ↓
[Feature Scaling] → StandardScaler
   ↓
[XGBoost Classifier]
   ├─ n_estimators: 200
   ├─ max_depth: 6
   ├─ learning_rate: 0.1
   └─ class_weight: balanced
   ↓
Output: [CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW]
        + confidence scores

### 5.2 Entrenamiento

# Pseudocódigo
from xgboost import XGBClassifier
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer

pipeline = Pipeline([
    ('tfidf', TfidfVectorizer(max_features=300, ngram_range=(1,2))),
    ('classifier', XGBClassifier(n_estimators=200, max_depth=6, 
                                 class_weight='balanced'))
])

pipeline.fit(X_train, y_train)
y_pred = pipeline.predict(X_test)
y_pred_proba = pipeline.predict_proba(X_test)

# Métricas
f1 = f1_score(y_test, y_pred, average='macro')
confusion = confusion_matrix(y_test, y_pred)

### 5.3 Validación

Métrica primaria: F1-score macro (promedio ponderado)
Métricas secundarias:

- Accuracy global

- Precision/Recall por clase

- Confusion matrix

- ROC-AUC (one-vs-rest)

Criterio de aceptación: F1 ≥ 0.75, Recall(CRITICAL) ≥ 0.70

## 6. Microservicio ML

### 6.1 Arquitectura

github-ml-severity-ms/
├── app.py                 # FastAPI application
├── model/
│   ├── classifier.pkl     # Modelo entrenado (XGBoost)
│   └── vectorizer.pkl     # TF-IDF vectorizer
├── train.py               # Script de entrenamiento
├── requirements.txt
├── Dockerfile
└── tests/
    └── test_inference.py

### 6.2 Endpoints

POST /predict

Request:
{
  "issue_title": "Database connection timeout on startup",
  "issue_description": "The application fails to start if DB is slow",
  "labels": ["bug", "database"]
}

Response:
{
  "severity": "HIGH",
  "confidence": 0.87,
  "probabilities": {
    "CRITICAL": 0.05,
    "HIGH": 0.87,
    "MEDIUM": 0.07,
    "LOW": 0.01
  },
  "top_features": [
    {"word": "timeout", "importance": 0.18},
    {"word": "connection", "importance": 0.15}
  ]
}

POST /batch-predict (para procesamiento async)

GET /health

### 6.3 Dependencias

fastapi==0.104.1
xgboost==2.0.0
scikit-learn==1.3.2
numpy==1.24.3
pandas==2.0.3
pydantic==2.0.0

### 6.4 Deployment

- Contenedor: Docker (imagen ~500MB)

- Orquestación: ECS en AWS (mismo stack que servicios existentes)

- Réplicas: 2-3 instancias (escalado automático por CPU)

- Latencia objetivo: <200ms p95

## 7. Integración con Arquitectura Existente

### 7.1 Flujo End-to-End

User crea issue en Issue Service
          ↓
Issue Service recibe POST /issues
          ↓
Issue Service almacena issue (status: UNCLASSIFIED)
          ↓
Async trigger → envía evento a ML Service
          ↓
ML Service (github-ml-severity-ms)
  ├─ Predice severidad
  ├─ Almacena resultado en caché Redis
  └─ Publica evento "issue.severity_predicted"
          ↓
Issue Service escucha evento
  ├─ Actualiza issue.severity
  ├─ Actualiza issue.status → "CLASSIFIED"
  └─ Retorna al cliente
          ↓
User ve issue con severidad sugerida ✅

### 7.2 API Gateway

Se expone endpoint /ml/severity/predict en API Gateway:

POST /api/v1/ml/severity/predict
  ↓
API Gateway (routing)
  ↓
github-ml-severity-ms (puerto 8001)

### 7.3 Base de Datos

Tabla en issues_db:

ALTER TABLE issues ADD COLUMN (
  predicted_severity VARCHAR(20),
  severity_confidence FLOAT,
  severity_predicted_at TIMESTAMP
);

Tabla de auditoría (opcional):

CREATE TABLE severity_predictions (
  id UUID PRIMARY KEY,
  issue_id UUID,
  predicted_severity VARCHAR(20),
  actual_severity VARCHAR(20),
  confidence FLOAT,
  created_at TIMESTAMP
);

## 8. Plan de Implementación

### Semana 1: Data & EDA

- ☐ Descargar dataset Kaggle

- ☐ Análisis exploratorio (distribución de clases, longitud de textos)

- ☐ Limpieza y validación de datos

- ☐ Train/Val/Test split

- Entregable: Dataset limpio + notebook EDA

### Semana 2: Feature Engineering & Entrenamiento

- ☐ Implementar vectorización TF-IDF

- ☐ Feature engineering (metadatos, keywords)

- ☐ Entrenar XGBoost baseline

- ☐ Validación y ajuste de hiperparámetros (grid search)

- ☐ Alcanzar F1 ≥ 0.75

- Entregable: Modelo entrenado + reporte de métricas

### Semana 3: Microservicio & Testing

- ☐ Scaffolding FastAPI

- ☐ Serializar modelo (pickle/joblib)

- ☐ Implementar endpoints

- ☐ Unit tests + integration tests

- ☐ Dockerfile + docker-compose

- Entregable: Servicio deployable en local

### Semana 4: Integración & Demo

- ☐ Integración con Issue Service (eventos async)

- ☐ Actualizar API Gateway

- ☐ Testing end-to-end

- ☐ Demo grabada (5 min)

- ☐ Documentación final

- Entregable: Sistema completo funcionando

## 9. Métricas de Éxito

### 9.1 Machine Learning

| Métrica | Target | Status |
| --- | --- | --- |
| F1-score (macro) | ≥ 0.75 | ⬜ |
| Recall (CRITICAL) | ≥ 0.70 | ⬜ |
| Precision (CRITICAL) | ≥ 0.80 | ⬜ |
| Accuracy | ≥ 0.72 | ⬜ |

### 9.2 Operacional

| Métrica | Target | Status |
| --- | --- | --- |
| Latencia p95 | < 200ms | ⬜ |
| Uptime | ≥ 99% | ⬜ |
| Throughput | ≥ 100 req/s | ⬜ |

### 9.3 Producto

| Métrica | Baseline | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Issues sin severidad | 100% | < 5% |
| Acuerdo con evaluador humano | N/A | ≥ 80% |
| Tiempo de triage | 5 min/issue | 1 min/issue |

## 10. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Dataset imbalanceado (muchas LOW) | Media | Media | Oversample CRITICAL, class weights |
| Overfitting en training | Media | Media | Validación cruzada, early stopping |
| Latencia en predicción > 500ms | Baja | Alta | Caching, batch predictions async |
| Sesgo en modelo (falsos positivos) | Media | Alta | Monitorear recall por clase, retrain |
| Issues en idiomas no-inglés | Baja | Media | Usar multilingual embeddings |

## 11. Referencias y Recursos

### 11.1 Datasets

- Kaggle - GitHub Bugs Prediction: https://www.kaggle.com/datasets/anmolkumar/github-bugs-prediction

### 11.2 Librerías & Herramientas

- XGBoost: https://xgboost.readthedocs.io/

- LightGBM: https://lightgbm.readthedocs.io/

- Scikit-learn: https://scikit-learn.org/

- FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com/

### 11.3 Papers & Artículos

- "An Empirical Study of Issue Triage in Software Projects" — Knowles et al.

- "Deep Learning for Source Code Modeling and Generation" — Allamannis et al.

### 11.4 Repositorios de Referencia

- Existen en GitHub múltiples proyectos de "bug severity prediction"

- Usar como referencia para pipeline de features